سیستم مدیریت انبار (WMS)

آتنا زیست درمان — مستندات فنی و نقشه راه

نسخه پروتوتایپ v14  |  خرداد ۱۴۰۴

Single-file HTML + JS + localStorage  →  Migration به PHP/MySQL

# ۱. خلاصه اجرایی

این سیستم یک WMS (Warehouse Management System) اختصاصی برای توزیع‌کننده تجهیزات پزشکی آتنا زیست درمان است که با هدف حذف CEO bottleneck، بازگشت سریع نقدینگی از موجودی انبار و رعایت الزامات رگولاتوری IMED/TTAC طراحی شده است.

| شاخص | مقدار |
| --- | --- |
| نسخه جاری | Prototype v14 |
| معماری | Single HTML file — JS + localStorage |
| تعداد صفحات | ۲۴ صفحه / ماژول |
| تعداد توابع JS | ~۲۵۲ تابع |
| حجم فایل | ۳۶۸ کیلوبایت |
| تعداد سطور کد | ~۶۰۷۸ سطر |
| فونت | Vazirmatn |
| تقویم | شمسی (Intl.DateTimeFormat) + میلادی برای انقضا |
| زبان | فارسی + انگلیسی (ترم‌های فنی) |

# ۲. معماری فنی جاری

## ۲.۱  Stack

- HTML5 + Vanilla JavaScript (بدون Framework)

- localStorage با کلید atena_wms2 — JSON serialized state

- QR Code: قrcode.js + jsQR (scanner)

- Excel Export: SheetJS (XLSX) — dynamic load from CDN

- فونت: Vazirmatn از Google Fonts

- تقویم شمسی: Intl.DateTimeFormat با ca=persian

## ۲.۲  مدل داده (State Object)

تمام داده‌ها در یک شیء جاوااسکریپت ذخیره می‌شوند:

| Collection | توضیح | کلیدهای اصلی |
| --- | --- | --- |
| products[] | کاتالوگ کالاها | id, name, fullName, catalogCode, ircCode, brand, size, unit |
| lots[] | موجودی به تفکیک Lot | id, productId, warehouseId, lotNo, qty, expiry, purchasePrice, ttacNo |
| transactions[] | تمام ورود/خروج‌ها | id, txnNo, type, txnType, productId, lotId, warehouseId, qty, status |
| counterparties[] | تأمین‌کنندگان + مشتریان | id, name, type, phone, address, taxCode |
| warehouses[] | انبارها | id, name, location, active |
| users[] | کاربران | id, name, role, pin |
| purchaseOrders[] | سفارش خرید | id, poNo, supplierId, warehouseId, status, items[] |
| recalls[] | فراخوانی کالا | id, recallNo, productId, affectedLots[], status |
| reconciliations[] | تطبیق سه‌گانه | id, warehouseId, items[], faradisDiff, imedDiff |
| priceLists[] | لیست‌های قیمت | id, name, type, isDefault |
| priceItems[] | قیمت‌های مؤثر | id, productId, priceListId, price, effectiveFrom |
| stockCounts[] | انبارگردانی‌ها | id, countNo, warehouseId, items[], status |
| auditLog[] | لاگ فعالیت | id, ts, userId, action, entity, detail |
| printConfig{} | تنظیمات چاپ | showQR, showSig, companyName, sig1Name, fontSize, ... |

## ۲.۳  مدل Lot-Based

هر کالا می‌تواند چندین Lot با lotNumber و expiry متفاوت داشته باشد. این ساختار الزامی است:

- FEFO: اولویت خروج با زودترین انقضا (First Expired First Out)

- Recall: شناسایی دقیق مشتریان آسیب‌دیده بر اساس lotId

- IMED: انبار مجازی باید lot-level tracking داشته باشد

- تطبیق: موجودی فیزیکی vs فرادیس vs IMED در سطح Lot

# ۳. ماژول‌های پیاده‌شده

## ۳.۱  داشبورد

- KPI cards: تعداد Lot فعال، هشدارهای انقضا، تراکنش امروز، PO در انتظار

- نمودار موجودی به تفکیک کالا

- Widget روز مانده موجودی (بر اساس سرعت فروش ۳۰ روز)

- هشدارهای فعال: نزدیک انقضا، موجودی پایین، Recall فعال

## ۳.۲  انبار

- موجودی سلسله‌مراتبی: Product → Lots → جزئیات

- فیلتر بر اساس کالا، انبار، جستجو

- QR label برای هر Lot با print مستقیم

- انبارگردانی (Stock Count): ثبت فیزیکی، مقایسه با سیستم، تأیید

- تطبیق سه‌گانه: WMS / فرادیس / IMED

- Export موجودی: Excel (2 sheet) + Print A4

## ۳.۳  ورود کالا

- انواع: خرید، برگشت از فروش، امانی ورودی، انتقال بین انبار، موجودی اولیه

- سرچ محصول با SS Engine (جستجو روی نام، IRC، کاتالوگ، برند)

- پنل context: نمایش Lot‌های فعال همان کالا قبل از ثبت جدید

- Duplicate Lot check با امکان merge یا Lot جداگانه

- تاریخ انقضا: ورودی میلادی + نمایش شمسی

- Workflow: بهروز ثبت → رویا تأیید (برای غیر admin)

- IMED registration: ثبت خودکار یا manual

## ۳.۴  خروج کالا

- انواع: فروش، امانی خروجی، برگشت به تأمین‌کننده، نمونه، انتقال، حذف

- FEFO Visual: نمودار بصری Lot‌ها با رنگ انقضا + تعداد برداشت

- سرچ مشتری با SS Engine (نام، تلفن، آدرس)

- قیمت فروش پیشنهادی از price list

- اطلاعات ارسال: پیک (تیپاکس/ایرانپیام/چاپار/مستقیم) + کد رهگیری

## ۳.۵  سفارش خرید (PO)

- جریان: draft → pending approval → approved → received/partial

- دریافت PO: ثبت Lot+expiry+TTAC → ورود خودکار به انبار

- جستجو PO بر اساس شماره و تأمین‌کننده

- سرچ تأمین‌کننده با SS Engine

## ۳.۶  تحلیل کسب‌وکار

- سودآوری: revenue/cost/margin به تفکیک کالا با نمودار bar

- سرعت گردش: فروش ۳۰/۶۰/۹۰ روز، روز مانده موجودی

- پیش‌بینی خرید: محاسبه orderQty بر اساس lead time + coverage days

- ایجاد PO مستقیم از صفحه پیش‌بینی

- مقایسه دوره‌ای: ماه جاری vs گذشته، فصل، ۳۰ روز، ۹۰ روز

## ۳.۷  مدیریت

- کالاها: کاتالوگ کامل + کپی کالا، جستجو

- طرف‌حساب‌ها: تأمین‌کننده/مشتری/هر دو + Import از Excel (۴۱۲۷ رکورد)

- قیمت‌ها: چند لیست (پایه/مرز درمانی/همکار/حجمی) + تاریخچه

- کاربران: role-based (admin/commercial/warehouse/sales_manager)

- جستجو در همه لیست‌ها

## ۳.۸  سایر ماژول‌ها

- Recall: فراخوانی lot، شناسایی مشتریان آسیب‌دیده، مدیریت وضعیت

- ارسال و رهگیری: SMS template، لینک رهگیری پیک، وضعیت تحویل

- لاگ فعالیت: ۲۰۰۰ رکورد آخر، فیلتر بر کاربر/نوع/تاریخ

- IMED: صفحه مجزا، ثبت per-transaction یا batch

- پروفایل مشتریان: تاریخچه خرید، top products، آمار

- بک‌آپ/بازیابی: Export/Import JSON، Reset عملیاتی

- قالب چاپ: editor با live preview، toggle فیلدها، تنظیم امضا/فونت

- QR Scanner: دوربین (HTTPS) + fallback لیست searchable Lot

# ۴. پیاده‌سازی تقویم

| نوع | روش نمایش | منطق |
| --- | --- | --- |
| تاریخ‌های عملیاتی | شمسی | Intl.DateTimeFormat با ca=persian |
| تاریخ انقضا کالا | میلادی (YYYY-MM-DD) | مطابق برچسب کارخانه |
| Tooltip/Badge انقضا | معادل شمسی | در title هر badge |
| ورودی date picker | بومی HTML + دکمه 📅 | Native input + Jalali hint زیر آن |
| لاگ فعالیت | شمسی + ساعت | fmtDateTime() |

# ۵. مشکلات شناخته‌شده

| مشکل | علت | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| QR Scanner روی HTTP | getUserMedia فقط HTTPS | Fallback لیست Lot پیاده شده |
| Date Picker در بعضی مرورگرها | Native HTML date | دکمه 📅 + Jalali hint |
| حجم فایل بزرگ | همه چیز در یک HTML | طبیعی برای پروتوتایپ |
| localStorage محدودیت ۵MB | حداکثر ~۴۰۰۰ Lot | در نسخه Production حذف می‌شود |
| بدون sync چند کاربر | localStorage فقط local | نیاز به backend |

# ۶. نقشه راه Migration به Production

## فاز A — آماده‌سازی (۲ هفته)

- نصب XAMPP/WAMP روی سرور داخلی یا VPS

- راه‌اندازی Let's Encrypt SSL (HTTPS) برای QR Scanner

- Export کامل داده‌های localStorage به JSON

## فاز B — Database Schema (1 هفته)

| جدول | ستون‌های کلیدی | نکته |
| --- | --- | --- |
| products | id, name, fullName, catalogCode, ircCode, brand, size, unit | از seed data |
| warehouses | id, name, location, active |  |
| counterparties | id, name, type, phone, address, taxCode | + ۴۱۲۷ رکورد import |
| lots | id, productId, warehouseId, lotNo, qty, expiry, purchasePrice | مدل اصلی |
| transactions | id, txnNo, type, txnType, productId, lotId, qty, status, by | ورود/خروج |
| purchase_orders | id, poNo, supplierId, status, items (JSON) |  |
| price_lists + price_items | id, name, type ¦ productId, priceListId, price |  |
| users | id, name, role, password_hash | session-based auth |
| audit_log | id, ts, userId, action, entity, detail | max 30 days |

## فاز C — PHP API (2 هفته)

- REST API: GET/POST/PUT/DELETE برای هر entity

- Authentication: session + role middleware

- همان JS frontend — فقط fetch() به جای localStorage

- Data import: اسکریپت PHP برای migrate از JSON export

## فاز D — ویژگی‌های جدید (ongoing)

| Feature | اولویت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| اتصال API فرادیس | 🔴 بالا | تأیید خودکار تراکنش‌ها، حذف ورود دستی |
| اتصال IMED API | 🔴 بالا | ثبت خودکار انبار مجازی |
| اعلان‌های SMS | 🟡 متوسط | هشدار انقضا، ارسال به مشتری — پنل ملی پیامک |
| اپ موبایل PWA | 🟡 متوسط | آفلاین قابلیت با Service Worker |
| Barcode Scanner USB | 🟢 پایین | HID keyboard emulation — همین الان کار می‌کند |
| گزارش‌ساز پویا | 🟢 پایین | drag-drop report builder |
| Multi-tenant | 🟢 پایین | نسخه SaaS برای سایر توزیع‌کنندگان |
| AI پیشنهاد قیمت | 🟢 پایین | بر اساس تاریخچه فروش و رقبا |

# ۷. KPI‌های قابل اندازه‌گیری با این سیستم

| KPI | نحوه محاسبه | هدف |
| --- | --- | --- |
| روز مانده موجودی | qty ÷ avg_daily_sales_30d | < 90 روز هشدار |
| مارجین ناخالص | (revenue - cost) ÷ cost × 100 | > 25% هدف |
| نرخ FEFO compliance | تراکنش‌های با Lot قدیمی ÷ کل خروج | > 98% |
| Lot‌های نزدیک انقضا | daysLeft < 90 روز | 0 Lot منقضی‌شده |
| زمان تأیید تراکنش | approved_at - created_at | < 4 ساعت |
| دقت موجودی | مغایرت تطبیق سه‌گانه ÷ کل موجودی | < 1% |

# ۸. تیم و دسترسی‌ها

| کاربر | نقش | دسترسی |
| --- | --- | --- |
| حمیدرضا | admin | همه صفحات + تأیید PO + تنظیمات |
| رویا محسنی | commercial | بازرگانی، تأیید ورود، تطبیق، سفارش خرید |
| بهروز آقایی | warehouse | ورود/خروج فیزیکی، گزارش موجودی |
| سارا حسینی | sales_manager | خروج کالا، تأیید تخفیف، پروفایل مشتریان |
| کارشناس فروش | sales | خروج کالا، تاریخچه |

# ۹. سامانه‌های رگولاتوری

| سامانه | URL | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| IMED | imed.ir | IRC، مجوز ورود/ترخیص، انبار مجازی، توزیع |
| TTAC | ttac.ir | سیاست ارزی، برچسب اصالت، فورکست ماهانه |
| NTSW | ntsw.ir | ثبت سفارش واردات، شماره ۸ رقمی |
| EPL گمرک | epl.irica.gov.ir | اظهارنامه گمرکی |
| اتاق بازرگانی | tccim.ir | کارت بازرگانی، تمدید سالانه |

# ۱۰. تاریخچه نسخه‌ها

| نسخه | تغییرات اصلی |
| --- | --- |
| v1-v3 | ساختار اولیه: داشبورد، موجودی، ورود/خروج، کالاها |
| v4-v6 | FEFO، QR کد، انبارگردانی، مدیریت کاربران، قیمت‌گذاری |
| v7 | IMED انبار مجازی، گزارش‌ها، هشدارها، چاپ حواله |
| v8 | PO سفارش خرید، تطبیق سه‌گانه، Recall، تحلیل کسب‌وکار، بک‌آپ، Export |
| v9 | FEFO Visual Chart، مقایسه دوره‌ای، ارسال/رهگیری، SMS template |
| v10 | Import ۴۱۲۷ مشتری از Excel، نام کامل کالا، Reset داده‌ها، TTAC |
| v11 | قالب چاپ قابل تنظیم با live preview، سرچ در طرف‌حساب‌ها |
| v12 | تقویم شمسی Intl.DateTimeFormat، Date Picker با دکمه 📅 |
| v13 | سرچ در همه لیست‌ها، Export موجودی Excel+Print، QR fallback |
| v14 | سرچ محصول SS Engine، پنل Lot موجود، fix کامل submitEntry |

آتنا زیست درمان — محرمانه — ۱۴۰۴